| 考试形式 | 开卷 | 完卷时间 | 90分钟 | 出卷老师 | 黄成武 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程建设监理  补考试卷

年段____班级               成绩：__________

- 填空题：

- 工程施工质量验收包括工程过程的          和工程的         两个方面。

- 对于进度控制工作，应明确一个基本思想，计划不变是     的，变是绝对的；平衡是相对的，不平衡是       的。

- 进度控制的方法主要是           。

- 施工阶段进度控制的任务是：                    ，并控制其执行；编制年、季、月实施计划，并控制其执行

- 是在工承包合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

- 是指在建设单位监理招标过程中，工程监理企业未承揽监理业务而编写的监理方案性文件，是工程监理企业投标书的核心内容。

- 风险转移：是指面对某些风险，可以借助                      ，转移一定的风险，避免大的损失。

- 进度控制的措施包括           、           、             、经济措施和信息管理措施等。

- 组织定期的               ，对于施工中影响进度的各种问题，及时协调各方之间的关系并提出监理意见，及时帮助解决问题。

- 主要的影响进度控制的因素可归纳为               、材料设备因素干扰、机具因素干扰、              、地基因素干扰、环境因素干扰等。

- ：是指事先预料风险产生的可能程度，判断其实现的条件和因素，在行动中尽可能地避免或改变行动的方向。

12、  监理工程师需要具有高超的         与              能力。

13、  风险控制是指减少风险、避免事故发生的措施，是在风险识别和评估的基础上采取各种措施，以         、           的发生。

14、  目标是任何工作的出发点，也是任何工作的              。

15、  监理员在专业监理工程师的指导下开展                  。

16、  总监理工程师要       编写项目监理规划、       项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。

17、  在全部监理工作完成后，监理单位应注意做好监理合同的归档工作，包括两方面的内容，                     、                        。

18、  监理工作主要任务是                       。

- 问答题

- 一般公共建筑、民用建筑设计要求大纲内容主要是？

- 图纸会审的内容包括哪些？

- 写出施工准备阶段的质量控制工作

4、由哪些原因造成的工期延误，经总监确认，工期可以相应顺延？